SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO

Attività II.1

“Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili”

§ 1.1 - Descrizione del progetto

Descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare evidenziando i benefici conseguibili in termini economici e di risparmio energetico rispetto alla situazione ex ante esplicitando, in particolare, gli aspetti rilevanti di seguito evidenziati:

a) programmi di investimento previsti dal Progetto;

b) criticità/potenzialità e fabbisogno rilevati;

c) obiettivi;

d) eventuali interventi connessi;

e) valore complessivo degli investimenti;

f) effetti attesi dal punto di vista economico ed occupazionale.

Il progetto L’Associazione Temporanea d’Impresa in oggetto, composta dai 5 partner di seguito elencati: Elettromeccaniche Meridionali S.r.l.; G.s.m. Impianti S.r.l.; R.E.M. S.r.l., In.Tech. Srl Passarelli Srl intende avvalersi delle agevolazioni offerte ai fini della “Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili”. Le società, riunitesi in ATI in previsione di un più ampio panorama di cooperazione e di sviluppo delle attività riguardanti l’associazione e le singole imprese, intendono far proprie le indicazioni del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 aventi come priorità generali la qualità ambientale e l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali che non ne pregiudichi la riproducibilità. Programmi di investimento previsti dal Progetto Il programma di investimento dell’Associazione si suddivide in vari step, coincidenti con l’apertura e chiusura dei cantieri che si susseguiranno nell’arco di circa12/24 mesi. Due delle cinque società facenti parte dell’ATI in oggetto (Elettromeccaniche Meridionali s.r.l., G.s.m. Impianti s.r.l.), infatti, dislocheranno le loro attività in un’area del Comune di Sora all’uopo acquisita. Essa consta di una superficie complessiva di circa 2.300 mq, di cui circa 1.460 mq coperti, per i quali sono stati previsti, visto il pessimo stato di conservazione e manutenzione, una serie di interventi di prossima attuazione volti alla ristrutturazione e demolizione/ricostruzione degli stessi con un notevole miglioramento delle qualità energetiche degli stessi. Queste attività risultano necessarie per un nuovo e funzionale Lay-out delle attività che ivi si dovranno svolgere. A tal fine gli investimenti avranno una cadenza temporale che andrà di pari passo alla ridefinizione delle aree del complesso edilizio. Esse si possono riassumere per fasi: - Palazzina uffici della Elettromeccaniche Meridionali s.r.l., per la quale sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia / efficienza energetica / impianti interni / impianto fotovolatico – 2° semestre 2009; - Zona uffici e produzione della GSM Impianti srl, per la quale sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia / efficienza energetica / impianti interni / impianto fotovolatico – 1° semestre 2010;(edifici “B” e “A” della planimetria allegata); - Zona magazzini e nuovi uffici delle società GSM Impianti srl, per la quale si prevedono interventi di demolizione-ricostruzione / impianti interni / impianto fotovoltaico – 2° semestre 2010 (edificio “A” della planimetria allegata). Criticità/Potenzialità e fabbisogno rilevati Le criticità rilevabili nella realizzazione del progetto riguardano essenzialmente i tempi burocratici di ottenimento di Autorizzazioni e Permessi di Costruire necessari per la definizione del nuovo Lay-out del complesso edilizio, criticità definibili modeste, in quanto riguardano lavori da eseguire su manufatti edilizi già da tempo realizzati ed utilizzati. Le Autorizzazione e il Permesso di Costruire relativi alla fase 1 sono di prossimo ottenimento (se non già ottenute al momento di lettura della presente); per le altre due è una questione di mesi (ne sono ipotizzabili 2 circa, a partire dalla richiesta). Riguardo le Potenzialità, esse sono inerenti lo sviluppo che potrà avere l’attività delle singole società associate attraverso l’utilizzo dei locali appositamente ristrutturati, e alle sinergie che si verranno a costituire mediante lo scambio di know-how, attrezzature e servizi tra le società facenti parte l’ATI. L’offerta che verrà messa sul mercato sarà costituita, in tal modo, dalla somma dei servizi delle singole società oltre che ad un surplus di potenzialità derivanti dall’unione degli stessi. Appare chiaro, anche, che una tale nuova organizzazione associativa svilupperà nuove problematiche definibili in fabbisogni di spazi, attrezzature, figure professionali e tecniche necessarie per lo stoccaggio di materiali, esecuzione di nuovi interventi e la copertura dei nuovi ruoli che si verranno a determinare. Obiettivi Obiettivo prioritario è una politica associativa che punti al risparmio energetico attraverso: la razionalizzazione degli impianti termici ed elettrici o la loro sostituzione con impianti innovativi; la riduzione del consumo energetico per il comfort ambientale attraverso la realizzazione di sistemi di isolamento a cappotto per gli stabilimenti o parti di esso; la produzione di energia elettrica attraverso l’istallazione di impianti fotovoltaici. Appare chiaro che una politica indirizzata all’efficienza energetica degli edifici sedi di attività produttive e alla produzione di energia elettrica, abbia come finalità anche un consistente beneficio economico identificabile con la diminuzione concreta dell’importo della bolletta elettrica, per l’impresa, e la sostanziale diminuzione dell’immissione di CO2 per la collettività, nonché dei benefici generali sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Eventuali interventi connessi Per quanto riguarda la società proponente, come intervento connesso si prevede la vendita dell’attuale stabilimento sede di attività, ormai sottodimensionato per le attuali esigenze di lavoro, con introito da investire nella definizione del nuovo complesso. Un’altra società facente parte dell’ATI, la R.E.M. S.r.l. di Patrica, prevede come programma di investimento la installazione di un impianto fotovoltaico volto al soddisfacimento energetico delle esigenze inerenti la produzione, nonché alla immissione in rete del surplus di energia prodotta con relativo ritorno economico. Tale impianto sarà istallato sulla copertura del costruendo capannone industriale di cui sono già state gettate le fondazioni. Esso sta sorgendo su un’area di circa 2.900 mq per una superficie coperta di 1.120 mq distribuita tra opificio e palazzina uffici. L’intervento in sé non presenta particolari criticità visto che i lavori sono già in stato avanzato, il cui termine è previsto per fine anno. La Società Passarelli Srl si propone di realizzare un impianto fotovoltaico integrato connesso in rete ed un intervento di copertura del capannone con materiale coibentante. Con l’ impianto fotovoltaico l’ energia verrà prodotta nel punto di consumo ed integrabile nel contesto urbano. La coibentazione della copertura consentirà di avere non solo una temperatura interna ottimale in ogni stagione ma anche un notevole risparmio energetico ed economico. I vantaggi dell’intervento saranno una rapida messa a regime della temperatura dell’impianto di riscaldamento, impermeabilità all’acqua e all’umidità, eliminazione della condensazione ed infine abbattimento del rumore grazie alla presenza nella struttura della doppia parete di materiali di diversa massa e fono isolanti. La In.Tech. Srl mediante il presente programma di investimento intende dotarsi di un impianto fotovoltaico in film sottile presso lo stabilimento di proprietà dell’azienda. I vantaggi dell’ installazione dell’ impianto fotovoltaico non stanno solo nel risparmio d’ energia elettrica e nella riduzione dell’ inquinamento dell’ aria. Esso infatti permette di produrre energia pulita, anche per il proprio autoconsumo: i vantaggi possono dunque riassumersi in: assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante. Le potenzialità derivano dalla possibilità di collaborazione, utilizzo e sperimentazione dei servizi prodotti, offerti e realizzati dalle singole società facenti parte dell’ATI con ulteriori possibilità di sviluppo di fabbisogni inerenti risorse umane da impiegare nelle relative attività. Valore complessivo degli investimenti Il valore complessivo degli investimenti è di € _______€2.106.337,00________ Effetti attesi dal punto di vista economico ed occupazionale Le sinergie messe in campo dalle varie società costituenti l’ATI, insieme alle grandi potenzialità già da esse possedute, offrono adito a scenari di sviluppo notevoli grazie al miglioramento della visibilità, al potenziamento delle capacità realizzative e al conseguente aumento delle commesse che promettono un incremento del ritorno economico non inferiore al _20_% dell’attuale fatturato al primo anno do utilizzo delle nuove tecnologie.

§ 1.2 - Descrizione dei singoli programmi di investimento

(da compilare esclusivamente  in caso di aggregazione di imprese)

Descrivere i singoli programmi di investimento esplicitando, in particolare, gli aspetti rilevanti di seguito evidenziati:

a) elencazione e descrizione delle attività singole previste avendo cura di distinguere le fasi logiche e temporali dei singoli interventi previsti in funzione del programma complessivo (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali) nonché la relativa titolarità;

b) indicazione delle sedi in cui verranno realizzate le singole attività e le rispettive proprietà;

c) vantaggi competitivi detenuti;

d) obiettivi realizzativi dei singoli interventi.

| Nominativo Impresa | Investimento totale (€) | Investimento agevolabile (€) | Agevolazioni richieste (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettromeccaniche Meridionali Srl | € 460.631,00 | € 460.631,00 | €230.315,50 |
| GSM Impianti Srl | € 579.652,00 | € 579.652,00 | €289.826,00 |
| In.Tech. Srl | € 433.960,00 | € 433.960,00 | €111.932,00 |
| Rem Srl | € 237.094,00 | € 237.094,00 | € 52.683,80 |
| Passarelli Srl | € 395.000,00 | € 395.000,00 | €197.500,00 |
| TOTALE | €2.106.337,00 | €2.106.337,00 | € 882.257,30 |

(ampliare quanto necessario)

§ 1.3 - Livello di innovatività del progetto

Illustrare le caratteristiche innovative del progetto ed il suo livello di innovatività, anche rispetto al benchmarking internazionale

| Il presente programma d’investimento, oggetto della misura 2.1 non deve essere visto come un progetto fine a se stesso, poiché l’intento del vertice aziendale è quello di implementare nel medio periodo un intero sistema produttivo volto al rispetto dell’ambiente e al contenimento dei consumi energetici, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro. Tale processo richiede però oltre che tempo, l’impiego di notevoli risorse finanziarie ma soprattutto richiede grandi cambiamenti strutturali e l’impiego di tecnologie innovative che consentiranno non solo una crescita dell’efficienza nella produzione di un prodotto e servizio, ma anche e soprattutto la realizzazione di un significativo eco-valore. Al fine di raggiungere tale obiettivo è necessario che la gestione dell’impresa avvenga tramite un approccio sistemico di processi interrelati tra loro, volti al perseguimento di un fine comune aziendale. Il mondo delle aziende presenta infatti sempre più un gran numero di iniziative finalizzato ad ottenere dei miglioramenti sostanziali in tutte le fasi del progetto e nelle aree di performance: costi, qualità, servizio e tempestività in un’ottica eco-ambientale dando a quest’ultima un significato sia in termini di efficienza ma anche una componente etica. In definitiva, l’innovazione che le presenti aziende intendono intraprendere può elevare enormemente le prestazioni aziendali avvalendosi di un approccio rivoluzionario teso a cogliere appieno le sinergie offerte dall’intervento stesso e dalla gestione migliore delle risorse. L’innovazione tecnologica oggetto di tale programma determina”: - la nascita di nuovi settori/mercati;; - è fonte del vantaggio competitivo; - l’introduzione di nuovi metodi di produzione, - l’apertura di nuovi mercati, - la conquista di nuove fonti di approvvigionamento di materiali o parti, - la realizzazione di nuove modalità organizzative all’interno dell’industria - modifica la base di risorse e competenze distintive dell’impresa. L'azione intrapresa da tale programma di investimento inoltre mira ad attivare un confronto internazionale, attraverso l'innovazione metodologica e tecnologica e non solo a livello produttivo ma anche nel campo della gestione di impresa. La metodologia del benchmarking viene intesa dall’azienda come il "processo sistematico di confronto tra prodotti, servizi, prassi e caratteristiche di più entità organizzative, per consentire alla stessa di capire e gestire i fattori che determinano prestazioni superiori". Il fine è di ottimizzare il confronto tra casi-paese, individuare le procedure di eccellenza in termini di efficienza-efficacia, porre le basi per l'individuazione delle buone prassi; secondo le chiavi di lettura nell’ottica del benchmarking internazionale, i principi individuati dal progetto sono i seguenti: - sviluppare nuove competenze - definire nuove alleanze e rapporti di collaborazione per accedere rapidamente a nuovi bacini di conoscenze (“open innovation”) - mantenere una capacità di assorbimento interna, per potere individuare, selezionare, integrare e applicare nuove idee e conoscenze generate esternamente - comprendere i bisogni di nuove nicchie di mercato, dove affermare le nuove tecnologie un periodo di incubazione . |  |
| --- | --- |

§ 2.1 - Tempistica degli interventi

Indicare il periodo di riferimento necessario alla realizzazione del programma. Se possibile, inserire eventuali rappresentazioni grafiche maggiormente rappresentative.

|  | MESE | ANNO |
| --- | --- | --- |
| Avvio delle attività | 08/09 | 2009 |
| Conclusione delle attività | 08/09 | 2011 |

§ 3.1 - Livello di cantierabilità

Indicare tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie previste, nonché - ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano - tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti previsti dal programma, specificando se sono già stati ottenuti ovvero i tempi previsti.

Evidenziare eventuali criticità/motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.

| Ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto di domanda. sono previste le seguenti autorizzazioni: -documentazione e le informazioni necessarie per richiedere agli Enti preposti l’autorizzazione a realizzare l’impianto; per impianti di questa taglia di solito si prevede il conseguimento di una D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività) che richiede un periodo di 30 giorni. Nel caso in cui sussistano in loco vincoli di tipo paesaggistico, architettonico o di altro tipo i tempi si allungherebbero di circa 60-90 giorni. -Allacciamento alla rete del gestore elettrico (es. Enel) :In questa fase si raccoglie e si elabora tutta una serie di documenti, dalla redazione del progetto alla redazione dello schema elettrico dell’impianto. Entro 30 giorni i tecnici del gestore della rete elettrica locale effettuano un sopralluogo a seguito del quale viene accertata o meno la possibilità di allacciarsi alla rete locale e vengono stimati e inviati al cliente, a mezzo lettera postale, i costi relativi. Pertanto il progetto presentato sarà immediatamente cantierabile, è infatti, intenzione del vertice aziendale procedere nell’immediato all’implementazione delle tecnologie indicate al fine di avviare sin da subito l’impiego delle stesse nelle diverse fasi della produzione con il contestuale avvio di studi e verifiche da parte del tecnico atti a dimostrare i benefici derivanti dagli stessi investimenti. |  |
| --- | --- |

§ 3.2 - Criticità del Progetto

Indicare eventuali criticità nella conduzione del Progetto, i momenti di verifica (milestones) e le modalità di superamento delle criticità.

L’investimento previsto dal programma è mirato a rafforzare la competività del sistema produttivo delle aziende attraverso la promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili. Pertanto i presupposti sono totalmente positivi poiché rappresentano opportunità per le aziende di sfruttare i benefici dell’investimento rivolto allo sviluppo sostenibile in materia ambientale escludendo a priori la possibilità di eventuali criticità connesse all’investimento.

Informazioni economico-finanziarie

Fonti/impieghi

| Fabbisogno |  | Fonti di copertura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilizzazioni (mat. e immat.) agevolabili | 2.106.337 | Agevolazioni richieste | 875.756,50 |
| Immobilizzazioni (mat. e immat.) non agevolabili |  | Margine di struttura |  |
| IVA | 421.267,40 | Incremento mezzi propri | 1.651.847,90 |
|  |  | Leasing (al netto dell’IVA) |  |
|  |  | Altri finanziamenti di terzi |  |
| TOTALE | 2.527.604,40 | TOTALE | 2.527.604,40 |

Piano finanziario per la copertura degli investimenti (ripetere la scheda per ogni soggetto)

| Soggetto IN.TECH SRL | Anno di avvio del Progetto | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNO |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali | 5.000 | 5.000 | 3.000 |  |  | 13.000 |
| Investimenti materiali | 70.800 | 180.960 | 169.200 |  |  | 420.960 |
| IVA sugli investimenti | 15.160 | 37.192 | 34.400 |  |  | 87.392 |
| Totale Fabbisogni | 90.960 | 223.152 | 206.640 |  |  | 520.752 |

| FONTI di COPERTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento Capitale Sociale |  |  |  |  |  |  |
| Agevolazioni richieste per il Progetto: 37.900 38.692 35.340 111.932 |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |  |
| Altre Disponibilità MEZZI PROPRI | 53.060 | 184.460 | 171.300 |  |  | 408.820 |
| Totale Fonti | 90.960 | 223.152 | 206.640 |  |  | 520.752 |

Indicare le coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari)

(max 50 righe) La società In.Tech .Srl prevede di coprire l’investimento oggetto del programma attraverso mezzi propri aziendali.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti (ripetere la scheda per ogni soggetto)

| Soggetto R.E.M. SRL | Anno di avvio del Progetto | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNO |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti materiali | 94.644 | 62.450 | 80.000 |  |  | 237.094 |
| IVA sugli investimenti | 18.928,80 | 12.490 | 16.000 |  |  | 47.418,80 |
| Totale Fabbisogni | 113.572,80 | 74.940 | 96.000 |  |  | 284.512,80 |

| FONTI di COPERTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento Capitale Sociale |  |  |  |  |  |  |
| Agevolazioni richieste per il Progetto: 24.193,80 12.490 16.000. 52.683,80 |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |  |
| Altre Disponibilità Mezzi Propri | 89.379 | 62.450 | 80.000 |  |  | 231.829,20 |
| Totale Fonti | 113.572,80 | 74.940 | 96.000 |  |  | 284.512,80 |

Indicare le coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari)

(max 50 righe ) La società R.E.M. srl prevede di coprire l’investimento oggetto del programma attraverso mezzi propri aziendali.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti (ripetere la scheda per ogni soggetto)

| Soggetto PASSARELLI SRL | Anno di avvio del Progetto | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNO |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |  | 45.000 |
| Investimenti materiali | 50.000 | 150.000 | 150.000 |  |  | 350.000 |
| IVA sugli investimenti | 13.000 | 33.000 | 33.000 |  |  | 79.000 |
| Totale Fabbisogni | 78.000 | 198.000 | 198.000 |  |  | 474.000 |

| FONTI di COPERTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento Capitale Sociale |  |  |  |  |  |  |
| Agevolazioni richieste per il Progetto: 32.500 82.500 82.500 197.500 |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |  |
| Altre Disponibilità Mezzi propri | 45.500 | 115.500 | 115.500 |  |  | 276.500 |
| Totale Fonti | 78.000 | 198.000 | 198.000 |  |  | 474.000 |

Indicare le coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari)

(max 50 righe) La società Passarelli Srl prevede di coprire l’investimento oggetto del programma attraverso mezzi propri aziendali.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti (ripetere la scheda per ogni soggetto)

| Soggetto G.S.M. IMPIANTI SRL | Anno di avvio del Progetto | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNO |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali | 5.000 | 10.000 | 15.000 |  |  | 30.000 |
| Investimenti materiali | 120.000 | 200.000 | 229.652 |  |  | 549.652 |
| IVA sugli investimenti | 25.000 | 42.000 | 49.000 |  |  | 116.000 |
| Totale Fabbisogni | 150.000 | 252.000 | 293.652 |  |  | 695.652 |

| FONTI di COPERTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento Capitale Sociale |  |  |  |  |  |  |
| Agevolazioni richieste per il Progetto: 62.500 105.000 122.326 289.826 |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |  |
| Altre Disponibilità Mezzi propri | 87.500 | 147.000 | 171.326 |  |  | 405.826 |
| Totale Fonti | 150.000 | 252.000 | 293.652 |  |  | 695.652 |

Indicare le coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari)

(max 50 righe) La società G.S.M. Impianti Srl prevede di coprire l’investimento oggetto del programma attraverso mezzi propri aziendali.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti (ripetere la scheda per ogni soggetto)

| Soggetto Elettromeccaniche Meridionali srl | Anno di avvio del Progetto | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNO |  |  |  |  |  |  |
| Investimenti immateriali | 2.500 | 7.500 | 7.500 |  |  | 17.500 |
| Investimenti materiali | 143.131 | 150.000 | 150.000 |  |  | 443.131 |
| IVA sugli investimenti | 29.000 | 31.500 | 31.500 |  |  | 92.000 |
| Totale Fabbisogni | 174.631 | 189.000 | 189.000 |  |  | 552.631 |

| FONTI di COPERTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento Capitale Sociale |  |  |  |  |  |  |
| Agevolazioni richieste per il Progetto: 72.815 78.750 78.750 230.315 |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a breve termine |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti a m/l termine |  |  |  |  |  |  |
| Altre Disponibilità Mezzi propri | 101.816 | 110.250 | 110.250 |  |  | 322.316 |
| Totale Fonti | 174.631 | 189.000 | 189.000 |  |  | 552.631 |

Indicare le coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari)

(max 50 righe) La società Elettrmeccaniche Meridionali Srl prevede di coprire l’investimento oggetto del programma attraverso mezzi propri aziendali.