Spett.le

DELICARTA  Spa
                                                                                      Via Di Lucia,  9
                                                                                       55016 Porcari
                                                                                       Lucca     Italy

### Frosinone,  14/05/2014

Offerta: 2014_0341

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la fornitura e installazione di un gruppo protezioni elettriche generatore TG1-MAN

L'offerta si compone delle seguenti voci:

- Fornitura delle protezioni elettriche SEB  modello UAR4N,  HAR1N, ING4N, PQR4N

- Fornitura  di un Rack  19’’  per il contenimento delle protezioni sopraindicate e della protezione differenziale già installata nel VS sistema

- Rimozione  delle  protezioni attualmente installate

- Installazione e cablaggio delle nuove protezioni

- Setup  e verifiche delle protezioni tramite iniezioni secondarie

- Aggiornamento schemi elettrici

Composizione delle Protezioni:

- UAR4N    Minima tensione generatore           (ANSI 27)

Massima tensione generatore         (ANSI 59)

- HAR1N    Minima frequenza generatore         (ANSI 81<)

Massima frequenza generatore       (ANSI 81>)

- ING4N     Carico squilibrato     generatore      (ANSI 46)

Statore a terra    90%                      (ANSI 64S)

Sovraccarico    generatore              (ANSI 51)

Cortocircuito   generatore                (ANSI 50)

- PQR4N    Perdita eccitazione generatore       (ANSI 40)

Ritorno energia attiva generatore    (ANSI 32)

Rotore a terra generatore                (ANSI 64R)  non applicabile alla VS macchina

- INDT8N   Differenziale totale generatore        (ANSI 87T)   già installata

Gli interventi saranno effettuati da personale della Ditta dotati della strumentazione specialistica per la verifica delle protezioni elettriche.

Per l'esecuzione delle attività necessita un fuori servizio del turbo gruppo stimato in circa 3gg.

Esclusioni

- Messa in sicurezza dell’impianto

- Energia elettrica

- Permessi ed autorizzazioni

- Tutto quanto non espressamente specificato nella presente offerta

Totale a corpo dell'intervento comprensivo di fornitura materiale, vitto e alloggio

€ 14.870,00 + IVA

Pagamento: R.D. 60 gg dffm

Consegna:  circa 4 settimane d.o. s.i.

Trasporto: franco VS stabilimento

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti