Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  13/07/2009

Oggetto: consuntivo lavori linea 5

PRESSA L5

- Manualistica operatore e trouble-shooting

- Definizione della struttura dello SW PLC

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore su video SIEMENS MP377 12”

- Definizione del SW interfaccia operatore

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica

- funzionale

Collaudo e messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove di funzionalità inverter, azionamenti motori D.C. con interfaccia  PROFIBUS

- prove funzionalità encoder

- prove funzionali alla cadenza di produzione

- prove funzionali di stampo

Test post collaudo presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- Corso istruzione personale

- Corso istruzione manutentori

- Presenza personale per avviamento alla produzione

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 31.500,00 + IVA

LINEA 5

- Modifica software gestione lavatrice dopo intervento del tecnico Tedesco (12 ore)

- Sostituzione schede di controllo azionamenti e firmware Abb ACSM1, modifica software PLC con tecnico Abb per consentire produzione (40 ore)

- Realizzazione software di controllo ingressi baie (16 ore)

- Rifacimento commenti, simboli e documentazione per cambio diciture parte ingresso linea (50 ore)

- Aggiornamenti e modifiche software per adeguamente alle specifiche in evoluzione (xx ore)

- Anomalie hardware riscontrate durante la messa in servizio (xx ore)

- Sostituzione schede di controllo temperatura Siemens (8 ore)

- Realizzazione interfaccia di controllo e comunicazione Pianelli e Traversa (8 ore)

- Intervento tecnico del 09/07/2009 assistenza tecnici Abb, controllo comunicazione, modifiche software PLC (9.5 ore)

- Intervento tecnico del 13/07/2009 controllo comunicazione, modifiche software PLC (3.5 ore)

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 5.920,00 + IVA

OFFERTA 6422 del 17/03/2009

- Fornitura di due schede Siemens

- Fornitura motore Fimet

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 482,00 + IVA

DDT 295 del 14/05/2009 e DDT 328 del 27/05/2009

- Fornitura di 10 schede Siemens

- Fornitura di 8 schede Siemens

La quotazione economica dell’ intera fornitura (solo secondo DDT) è la seguente:

Totale a corpo € 1.504,00 + IVA

Consegna: eseguita

Pagamento: da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl