|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI SCHEMA | | | 03/11/2022 | | 08/11/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  | | | | | | |
| ACQUISIZIONE  MATERIALI | | | CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI) | | |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| PREPARAZIONE  CARPENTERIE | | | 21/11/2022 | | 20/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| INSTALLAZIONE  COMPONENTI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| INSTALLAZIONE TARGHETTE | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| CABLAGGIO POTENZA | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| CABLAGGIO AUSILIARI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| CABLAGGIO PLC STRUMENTI | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| TEST STRUMENTALE | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| TEST POTENZA AUSILIARI PLC | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI | | | | | |
| INSTALLAZIONE SW | | | 22/12/2022 | | 23/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| PROVE FUNZIONAMENTO | | | 27/12/2022 | | 29/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | | |  | |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
| IMBALLAGGIO | | | 29/12/2022 | | 29/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| COLLAUDO | | | ADDETTO: |  | |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |