|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI SCHEMA  | 03/11/2022 | 08/11/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ACQUISIZIONEMATERIALI  | CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI) |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PREPARAZIONECARPENTERIE | 21/11/2022 | 20/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| INSTALLAZIONECOMPONENTI |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| INSTALLAZIONE TARGHETTE |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| CABLAGGIO POTENZA |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| CABLAGGIO AUSILIARI |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| CABLAGGIO PLC STRUMENTI |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| TEST STRUMENTALE |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| TEST POTENZA AUSILIARI PLC |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | QUADRO REALIZZATO DA SORANA QUADRI |
| INSTALLAZIONE SW | 22/12/2022 | 23/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PROVE FUNZIONAMENTO | 27/12/2022 | 29/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| IMBALLAGGIO  | 29/12/2022 | 29/12/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |
| COLLAUDO | ADDETTO:  |  |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA  |  |
| Note: |