|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2022\_0146 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **OTTOBRE 2022** | **DATA FINE** | MARZO 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD./OPERATORE** |
| ANALISI SPECIFICHE | | | 18/10/22 | 21/10/22 |  POS  NEG |  |
| Note: | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | | |
| SCELTA ARCHITETTURA | | | 18/10/2022 | 21/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
| CREAZIONE PROGETTO HW | | | 24/10/2022 | 25/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
| DEFINIZIONE VARIABILI | | | 24/10/2022 | 26/10/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
| REALIZZAZIONE SOTTOPROGRAMMI  PAGINE | | | 27/10/2022 | 16/11/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
| TEST CON SIMULATORE | | | 16/11/2022 | 22/11/2022 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
| DOCUMENTAZIONE | | | 20/02/2023 | 24/02/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | | DGA SRL UTILIZZO 2015 0163 + MODIFICHE SAFETY E SOFT STARTER | | | | |
|  | | |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |