|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2023\_0128 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **MAGGIO 2023** | **DATA FINE** | SETTEMBRE 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD/OPERATORE** |
| ANALISI INIZIALI  | 07/08/2023 | 07/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| ACQUISIZIONEMATERIALI  | CONTROLLO DISPONIBILITA’ MATERIALE (UFFICIO ACQUISTI) |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| IMBALLAGGIO MATERIALI  | 03/08/2023 | 03/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PREPARAZIONE CANTIERE | 07/08/2023 | 07/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICHE CORRISPONDENZA SCHEMI | 07/08/2023 | 07/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| SMONTAGGI ELETTRICI | 07/08/2023 | 08/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| SMONTAGGI MECCANICI | 07/08/2023 | 08/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| MONTAGGI ELETTRICI | 08/08/2023 | 08/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| MONTAGGI MECCANICI | 08/08/2023 | 08/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI | 09/08/2023 | 10/082023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| PROVE STRUMENTALI | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| TEST POTENZA AUSILIARI PLC | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
| VERIFICHE FINALI  | 10/08/2023 | 10/08/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: |  |
|  |  |
| COLLAUDO | ADDETTO:  |  |  POS  NEG |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA  |  |
| Note: |