|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM. COMMESSA** | 2023\_0128 | **CLIENTE** | STELLANTIS PRATOLA SERRA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA INIZIO** | **MAGGIO 2023** | **DATA FINE** | SETTEMBRE 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINATORE COMMESSA** | EVANGELISTI A. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE LAVORO** | | | **INIZIO FASE** | **FINE FASE** | **CONFORMITA’** | **FIRMA COORD./OPERATORE** |
| ANALISI SPECIFICHE | | | 10/05/2023 | 10/05/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: |  | | | | | |
| SCELTA ARCHITETTURA | | | 10/05/2023 | 10/05/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
| CREAZIONE PROGETTO HW | | | 17/07/2023 | 17/07/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
| DEFINIZIONE VARIABILI | | | 17/07/2023 | 17/07/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
| REALIZZAZIONE SOTTOPROGRAMMI  PAGINE | | | 17/07/2023 | 18/07/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
| TEST CON APPARECCHIATURA | | | 18/07/2023 | 20/07/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
| DOCUMENTAZIONE | | | 24/07/2023 | 26/07/2023 |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |
|  | | |  |  |  POS  NEG |  |
| Note: | |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLLO FINALE COORDINATORE DI COMMESSA |  POS  NEG | FIRMA |  |
| Note: | | | |