Spett.le

ANM S.p.A.

Via G.Marino,n.1

80125 Napoli - Na

ING. MARTINO

Patrica  06/03/2023

Oggetto: REVISIONE MOTORE FUNICOLARE FIMET

OFFERTA 2023/0194

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Disaccoppiamento motore dalla trasmissione e scollegamento cavi |
| --- | --- |
| 2 | Smontaggio motore dal basamento attraverso il vs. carroponte |
| 3 | Montaggio motore di scorta su basamento e ricollegamento cavi alla morsettiera motore |
| 4 | Accoppiamento al giunto esistente |
| 5 | Disaccoppiamento alla trasmissione principale |
| 6 | Per tale lavoro si prevede un intervento ipotetico di n.8h x N°.4 tecnici per un totale n.40 ore notturne |
| 7 | Dopo l’intervento di smontaggio e rimontaggio motore dal basamento effettueremo l’intervento di allineamento |
| 8 | Allineamento Motore |
| 9 | Accoppiamento alla trasmissione del giunto di trasmissione del giunto lato del riduttore |
| 10 | Analisi guasto motore smontato dalla Linea con relazione che vi sarà inviata in un secondo momento |
| 11 | Smontaggio motore tolto dalla lina presso la vs. sede per la verifica delle problematiche |
| 12 | N.B. Sarà vostra cura che gli interventi siano svolti su impianti messi in sicurezza. L’energia elettrica sarà di vs. cura. Il personale impiegato sarà in parte in sub appalto. Dovrete metterci a disposizione il luogo dove poter ricoverare le attrezzature e i mezzi occorrente. Vostro personale sarà presente in supporto al nostro e qualunque decisione sarà presa di comune accordo. Per quanto riguarda i costi dal punto 1-6 potrebbero essere oggetto di variazioni che verranno consuntivate a parte. |

Segue dettaglio economico

Dettaglio Economico

Totale Voce 1/2/3/4/5/6 ………………………………………………………………..€.2.800,00+iva 22%

Rimborso Km.: €.1,0 Km (REM- Funicolare-Funicolare-REM) Km.totali  300….€. 300,00+iva22%

Viaggio per i cinque Tecnici in orario notturno n.6 ore a/r per n. 5 tecnici….…€. 800,00+iva22%

Allineamento Motore……………………………………………………………………....…€. 800,00+iva22%

Analisi guato motore punto 10……………………….…………………………….……€.1.200,00+iva22%

Trasferta comprensiva della cena senza pernotto forfettaria ………………….…€. 500,00+iva22%

Consegna    : Da concordare con almeno 10/15gg di anticipo dopo aver ricevuto il vs. ordine

Pagamento : 30gg d.f.f.m.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.