| All. A6-Rev.03-Procedura 123-07 Manufacturing- Press Shop & Dies Mirafiori Stampaggio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze | Compilare TUTTE le Sezioni |
| --- | --- | --- |
|  | CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

| n.RdA: | 24199477 |
| --- | --- |
| Appaltante: | TECNOLOGIE MACCHINARIO |
| Ditta appaltata: | REM s.r.l. |
| Data: | 21/01/2015 |
| Ente Tecnico Richiedente: | TECNOLOGIE MACCHINARIO |
| Oggetto RETROFIT FRESATRICE FOREST |  |
| Durata dell’appalto: | Dal …21/01/2015 Al…30/03/2015… |
| Area lavori: | SATA MELFI CENTRO PRESSE |
| Uffici comprensorio ____ |  |

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto)

| Ditta: | REM s.r.l. |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: | PACE ADELE |
| RSPP: | PACE ADELE |
| RLS: | SPAZIANI CARLO |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | EVANGELISTI ALFREDO – MARCO DI MAGGIO |
| n. RdA: | 24199477 |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |
| Ditta: |  |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

| 􀂆 PULIZIE CIVILI | 􀂆 INDUSTRIALI |
| --- | --- |
|  | 􀂆 SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |

􀂆 ANALISI AMBIENTALI

􀂆 FACCHINAGGIO

􀂆 FATTORINI / SERVIZIO POSTA

􀂆 TELEFONIA / SISTEMI / DATI

􀂆 FOTOCOPIATRICI / FAX

􀂆 ELETTRICO

􀂆 MECCANICO

􀂆 IDRAULICO

􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE

􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI

􀂆 AUDIO / VIDEO

􀂆 VERDE

􀂆 PITTURAZIONI

􀂆 VARIE

| 􀂆 MANUTENZIONE | 􀂆 ELETTRICO |
| --- | --- |
|  | 􀂆 MECCANICO |
|  | 􀂆 IDRAULICO |
|  | 􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE |
|  | 􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI |
|  | 􀂆 AUDIO / VIDEO |
|  | 􀂆 VERDE |
|  | 􀂆 PITTURAZIONI |
|  | 􀂆 VARIE |

􀂆 ALTRO

􀂆 FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell’Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

|  | Tempo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |  |  |  |
| Attività di cantiere ( vd. Cronoprogramma | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Specifico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passaggio carrelli | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Attività di stampaggio | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
| x giorno con sovrapposizioni. |  | giorno senza sovrapposizioni |  |  |  |  |  |  |

NOTE :     LA DITTA E’ TENUTA A TRANSENNARE L’ AREA DI LAVORO PER INPEDIRE L’ ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO ED ELIMINARE OGNI POSSIBILE INTERFERENZA TRA IL SUO E IL PERSONALE FIAT

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall’impresa.

| Rischi (1) | Misure adottate per eliminare le interferenze (2) |
| --- | --- |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischi derivanti dalla concomitanza delle attività dell’ appaltante ed appaltatore; Accesso alle aree di cantieri da parte di personale non autorizzato. | Le aree di cantiere devono essere opportunamente segnalate e recintate e devono riportare l’ indicazione del nome e della ditta titolare dell’ appalto . Il personale esterno che opererà nel cantiere dovrà portare esposto il cartellino di appartenenza secondo il D.lg. 81/2008 . L’ accesso alle aree fisse di cantiere deve essere precluso al personale non autorizzato. |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di investimento da parte di carrelli e veicoli in transito; Durante l’ esecuzione dei lavori , rischi di cadute , urti , scivolamenti , abrasioni , tagli , inciampi. | Si raccomanda la scrupolosa osservanza del percorso concordato, onde evitare l’ eventuale esposizione ai rischi non valutati nella circostanza. ( allegato 1). Il personale esterno può accedere solamente alle aree di pertinenza e deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni richiamate dagli appositi cartelli ( comportamento, obbligo, divieto , pericolo) . Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all’ interno delle aree autorizzate e di pertinenza . |
| LUOGHI E LOCALI DI LAVORO: Rischio di investimenti, caduta del carico .Utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto ( gru, paranchi , carrelli elevatori ). | Durante la movimentazione dei carichi , disporre il personale presente in zona di sicurezza allontanandolo dal raggio di azione dei mezzi di sollevamento ( zone interessate dalla manovra , esposte al pericolo dell’ eventuale disattenzione del manovratore etc..). Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni motorizzati, è necessario farne bloccare il funzionamento. Le aree d’ intervento devono essere opportunamente recintate e segnalate . Utilizzare il segnale acustico per segnalare l’ inizio della manovra . |
| Pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività del committente e dell’ appaltatore. | Segnalare il rischio . Segnalare la presenza nell’ area. Utilizzo di D.P.I. ( Scarpe-Guanti-Occhiali – Casco – Giubbotto catarifrangente- Bretelle alta visibilità- Tappi ). Formazione ed informazione del personale dei rischi presenti nell’ attività . |
| RUMORE : Esposizione al rumore compresa tra 80 e 85 dB ( A) in prossimità dell’area di intervento | La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti otoprotettori adeguati . Apposita cartellonistica richiama all’ uso degli inserti auricolari nelle aree a rischio . |
| Interferenza tra REM nelle aree in cui sta operando e le altre aziende presenti nell’ UO .Stampaggio | Sata pone gli impianti oggetto dell'intervento in sicurezza e li consegna/affida alla ditta REM per l'inizio dell' attività prevista a capitolato. REM si fa carico dell'impianto si assicura che lo stesso è in sicurezza estraendo le apposite spine salvauomo da far custodire alle persone che accedano nell'impianto e quindi inizia l'attività |
|  | Consegna dell' impianto in manutenzione esclusivamente agito da personale qualificato ed adeguatamente informato della SATA Spa. A fine intervento e dopo le prove di collaudo per verifica esito intervento, lo stesso impianto dovrà essere riconsegnato al responsabile della SATA Spa presente in officina. |

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es:	-	collisione con carrelli elevatori in transito

-	pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell’appaltante e dell'appaltatore

-	elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

-	caduta di oggetti dall'alto

-	pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es: taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es:	-TRANSENNARE L’AREA 	TRANSENNARE L’AREA

-	SEGNALARE IL RISCHIO

-	SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA

-	SEGNALARE LAVORAZIONE

-	LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)

-	LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

-	UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)

-	FORMAZIONE (specificare)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

____________________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell’appaltante, dell’appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma]     MATTIA MAFFEI  ______________________________

Funzione designata dall’unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]

CRISTINA  AMOROSO

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa:  R.E.M.  s.r.l.

[Nome e cognome e firma]  Alfredo Evangelisti _________________________

Impresa: _______

[Nome e cognome e firma]

Impresa:

[Nome e cognome e firma]	_

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]	____________________________

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma]	________________________________________________________

Luogo e data:	            MELFI ,  21/01/2015  _______________________________________________________