Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

|  | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze | Compilare TUTTE le Sezioni |
| --- | --- | --- |
|  | CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

| n.RdA: | AI50009688 |
| --- | --- |
| Appaltante: | FCA ITALY STABILIMENTO PRATOLA SERRA |
| Ditta appaltata: | R.E.M s.r.l |
| Data: | 12/04/2017 |
| Ente Tecnico Richiedente: | Fiat Group Automobilies - Manufacturing Engineering - Engine |
| Oggetto dell’appalto: vedi RdA AI50009688 |  |
| Durata dell’appalto: | dal 12/04/2017 al 31/12/2017 |
| Area lavori: | LINEA BASAMENTO MOTORE |
| Uffici comprensorio ____ |  |

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto)

| Ditta: | R.E.M S.r.l. |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: | PACE ADELE |
| RSPP: | PACE ADELE |
| RLS: | SPAZIANI CARLO |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | EVANGELISTI ALFREDO-DI MAGGIO MARCO- ZAGAROLI MARCO |
| n. RdA: | Rda AI50009688 |
| Incaricati gestione emergenze: | DI MAGGIO MARCO - CRETARO ANTONELLO |
| Numero lavoratori (max e medio): | MAX 12 MEDIO 4 |
| Lavori di: | RETROFIT ELETTRICO DEGLI INVERTER DI COMANDO ALZATA E TRASLAZIONE BARRA SU OPERAZIONI 165 E 260 ED ELIMINARE INVERTER RIBALTATORE DISOLEATURA OP 260 BASAMENTO MOTORE GHISA |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

| Ditta: |  |
| --- | --- |
| Datore di Lavoro: |  |
| RSPP: |  |
| RLS: |  |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: |  |
| n. RdA: |  |
| Incaricati gestione emergenze: |  |
| Numero lavoratori (max e medio): |  |
| Lavori di: |  |

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

| 􀂆 PULIZIE CIVILI | 􀂆 INDUSTRIALI |
| --- | --- |
|  | 􀂆 SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |

􀂆 ANALISI AMBIENTALI

􀂆 FACCHINAGGIO

􀂆 FATTORINI / SERVIZIO POSTA

􀂆 TELEFONIA / SISTEMI / DATI

􀂆 FOTOCOPIATRICI / FAX

􀂆 ELETTRICO

􀂆 MECCANICO

􀂆 IDRAULICO

􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE

􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI

􀂆 AUDIO / VIDEO

􀂆 VERDE

􀂆 PITTURAZIONI

􀂆 VARIE

| 􀂆 MANUTENZIONE | 􀂆 ELETTRICO |
| --- | --- |
|  | 􀂆 MECCANICO |
|  | 􀂆 IDRAULICO |
|  | 􀂆 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE |
|  | 􀂆 ASCENSORI / MONTACARICHI |
|  | 􀂆 AUDIO / VIDEO |
|  | 􀂆 VERDE |
|  | 􀂆 PITTURAZIONI |
|  | 􀂆 VARIE |

􀂆 ALTRO

􀂆 FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi)

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell’Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

|  | Tempo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
| ATTIVITA DI MANUTENZIONE MECC. ED ELET |  |  |  |  |  |  |
| PULIZIA TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| LOGISTICA DI MOVIMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| giorno con sovrapposizioni. |  | giorno senza sovrapposizioni |  |  |  |

NOTE

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati dall’impresa.

| Rischi (1) | Misure adottate per eliminare le interferenze (2) |
| --- | --- |
| Collisione con carrelli elevatori in transito | Rispetto segnaletica viabilità, dispositivi di segnalazione ottica/acustica sui carrelli, formazione carrellisti |
| Caduta oggetti in caso di lavori in altezza | Perimetrizzazione dell’area sottostante i lavori mediante reti o nastro segnaletico, presidio dell’area |
| Caduta, inciampo, scivolamento, ecc., presenza materiali o liquidi o cavi volanti | Segnalazione degli ingombri, pulizia pavimento, passaggio dei cavi delle prolunghe elettriche fuori dai passaggi |
| Pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività del committente, dell’appaltatore (manutenzione) | Rispetto di norme e regole aziendali e segnaletica, even-tuali attività concomitanti saranno di volta in volta concor-date e coordinate dai rispettivi preposti. |
| Elettrocuzione per errato utilizzo della corrente elettrica | La posa dei cavi di alimentazione non deve intralciare il passaggio dei pedoni / mezzi |
| Rischio interferenza tra la ditta appaltante e attività di conduzione macchinario (conduttore FMA) | Transennare l’area, utilizzo segnaletica e viabilità principale (nel caso di intervento del conduttore all’interno della recinzione generale di cantiere la ditta appaltante deve provvedere a lasciare liberi passaggi pedonali, rampe, scale a gradini temporanee, ecc. per poter accedere ai pulpiti di comando. Il conduttore sarà preventivamente informato della viabilità) |
| Elettrocuzione durante le attività di pulizie | Coprire i Q.E. con teli di plastica per evitare eventuali |
|  | Contatti dell’acqua con cavi elettrici e contattori |

(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es:	-	collisione con carrelli elevatori in transito

-	pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività dell’appaltante e dell'appaltatore

-	elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica

-	caduta di oggetti dall'alto

-	pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)

(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze

Es:	-	TRANSENNARE L’AREA

-	SEGNALARE IL RISCHIO

-	SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA

-	SEGNALARE LAVORAZIONE

-	LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay out)

-	LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)

-	UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)

-	FORMAZIONE (specificare)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell’appaltante, dell’appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: [Nome e cognome e firma]

______________________________________________________

_________________________________________________________________

Funzione designata dall’unità organizzativa interessata: [Nome e cognome e firma]

ALESSANDRO CIARDI___________________________________________________

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: ______ REM___________________________________________

[Nome e cognome e firma]	 __________________________

Impresa: _____________ _____________________________________

[Nome e cognome e firma]	_____ ___________________________

Luogo e data: PRAOLA SERRA 12/04/2017