Spett.le

PALUMBO S.p.A.

Via S. Raineri

98122 Messina  Italia

Patrica 30/09/2019

Alla Cortese att. ne dell’ Ing. Francesco Martello

OFFERTA : 2019/0671

Vs: Rif. : Email Del 27/09/2019 Ing. Francesco Martello

Oggetto: Descrizione dei lavori per effettuare la sostituzione del Gruppo Ups – Del Gruppo Ura – e del Gruppo UPS Comet

Per il lavoro da svolgere sarà così eseguito dal ns. personale

- Assistenza ai tecnici Benning che prevedrà la verifica dei collegamenti esistenti e lo scollegamento elettrico dei vecchi gruppi.

- Assistenza alla rimozione dei vecchi gruppi da Voi movimentati

- Assistenza al posizionamento dei nuovi gruppi da Voi movimentati

- Assistenza al collegamento elettrico dei nuovi gruppi con verifica degli stessi in collaborazione con i Tecnici Benning

- Eventuali semplici adattamenti elettrici e/o meccanici verranno concordati in sito

- Trasporto a/r, trasferte e vitto comprese

Il costo totale dei vari punti ……….…………………………………………………………€. 10.600,00 +iva

N.B.

Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte

Eventuali adattamenti elettrici e meccanici verranno concordati in sito e quotati a parte

Inoltre avendo previsto tempistiche ben definite per l’intervento (n.3/4gg per lo smontaggio e il rimontaggio dei gruppi) eventuali ritardi non imputabili alla ns. Azienda Vi verranno consuntivati a parte secondo costi allegati.

Per quanto riguarda qualunque tipo di attrezzatura per disconnessione meccanica e la movimentazione degli organi in revisione sarà a vostra completa cura.

Sarà Vostra Cura che gli impianti siano in sicurezza e comunque vs. personale specializzato dovrà essere sempre presente nel cantiere a bordo Nave per poter prendere le decisioni più opportune di comune accordo

I prezzi si intendono per lavori effettuati senza straordinari o festivi

Si tenga presente che questa offerta è stata redatta senza aver potuto visionare il Cantiere e quindi potrebbe essere oggetto di variazioni sia nelle quotazioni che nelle tempistiche.

Consegna: da Concordare in Fase di ordine e disponibilità dei materiali – Prevediamo circa 20GG.LL. SALVO IMPREVISTI

Trasporto: Come da indicazioni a Ns. Carico

Pagamento: In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.