# Spett.le

**PALUMBO S.p.A.**

# Via S. Raineri

98122 Messina Italia

Patrica 30/09/2019

**OFFERTA : 2019/0671**

**Alla Cortese att. ne dell’ Ing. Francesco Martello**

**Vs: Rif. : Email Del 27/09/2019 Ing. Francesco Martello**

**Oggetto: Descrizione dei lavori per effettuare la sostituzione del Gruppo Ups – Del Gruppo Ura**

**– e del Gruppo UPS Comet**

Per il lavoro da svolgere sarà così eseguito dal ns. personale

1. Assistenza ai tecnici Benning che prevedrà la verifica dei collegamenti esistenti e lo scollegamento elettrico dei vecchi gruppi.
2. Assistenza alla rimozione dei vecchi gruppi da Voi movimentati
3. Assistenza al posizionamento dei nuovi gruppi da Voi movimentati
4. Assistenza al collegamento elettrico dei nuovi gruppi con verifica degli stessi in collaborazione con i Tecnici Benning
5. Eventuali semplici adattamenti elettrici e/o meccanici verranno concordati in sito
6. Traserimento personale a/r, trasferte e vitto comprese

Il costo totale dei vari punti ……….…………………………………………………………€. 10.600,00 +iva

N.B.

Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte

Eventuali adattamenti elettrici e meccanici verranno concordati in sito e quotati a parte

Inoltre avendo previsto tempistiche ben definite per l’intervento (n.3/4gg per lo smontaggio e il rimontaggio dei gruppi) eventuali ritardi non imputabili alla ns. Azienda Vi verranno consuntivati a parte secondo costi allegati.

Per quanto riguarda qualunque tipo di attrezzatura per disconnessione meccanica e la movimentazione degli organi in revisione sarà a vostra completa cura.

Sarà Vostra Cura che gli impianti siano in sicurezza e comunque vs. personale specializzato dovrà essere sempre presente nel cantiere a bordo Nave per poter prendere le decisioni più opportune di comune accordo

I prezzi si intendono per lavori effettuati senza straordinari o festivi


Si tenga presente che questa offerta è stata redatta senza aver potuto visionare il Cantiere e quindi potrebbe essere oggetto di variazioni sia nelle quotazioni che nelle tempistiche.

**Consegna**: da Concordare in Fase di ordine e disponibilità dei materiali – Prevediamo circa 20GG.LL. SALVO IMPREVISTI

**Trasporto**: Come da indicazioni a Ns. Carico

**Pagamento**: In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.



Cordiali saluti

**REM s.r.l.**