| OGGETTO: | Riunione di Sicurezza e Coordinamento | Data | 07/05/2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luogo: | ##### SALA riunioni Sorgenia |  |  |
|  |  | Durata: | ##### 16.00-16.30 |  |  |
| Relatori: |  |  |  |  |  |
| Distribuzione: | Tutte le imprese interessate |  |  | Azione di | Entro il |
| Premessa In data odierna si è svolta la riunione di sicurezza e coordinamento periodica con i referenti delle imprese impegnate nei lavori in oggetto, durante la quale sono state affrontate le seguenti tematiche: SICUREZZA - Housekeeping …….. - Indicatori di sicurezza A seguito dei sopralluoghi effettuati in data odierna e nei giorni scorsi con le imprese presenti, vengono assegnati i seguenti indicatori di performance di sicurezza: situazione accettabile: situazione migliorabile: situazione non accettabile IMPRESA; UTILIZZO DPI; HOUSE-KEEPING; RISPETTO PRESCRIZIONI COORDINAMENTO; PARTECIPAZIONE RIUNIONI; NOTE. Assenza alla riunione di coordinamento odierna. Assenza alla riunione di coordinamento odierna. Mancato uso occhiali di sicurezza. Mancato uso occhiali e mascherine durante coibentazioni. Materiale da ponteggio su passerella airfin. Mancato uso maschera protezione vie respiratorie durante verniciature. Mancato uso occhiali di sicurezza. COORDINAMENTO Le attività in corso e previste per i prossimi giorni sono le seguenti: R ….. - ….. Le attività si sviluppano su items differenti pertanto non si segnalano interferenze F ….. - montaggio ….. Linea ….. - coibentazioni linee. Le attività si sviluppano in serie pertanto non si segnalano interferenze. E … - collaudi Le attività si sviluppano in serie pertanto non si segnalano interferenze. Tutto l’impianto: …. Per tutte le attività di cui sopra restano valide le prescrizioni riportate nei rispettivi permessi di lavoro, nel presente e precedenti verbali di riunione. Dall’analisi delle attività di cui sopra nel corso della riunione non sono emerse ulteriori interferenze significative tra le attività di fermata e con i lavori di esercizio con gli impianti circostanti: qualora dovessero emergere interferenze non previste nella presente riunione sarà cura delle imprese comunicarlo al personale Sasol per la loro gestione operativa. Tutte le imprese dovranno compilare il file allegato da consegnare nel corso della prossima riunione prevista per mercoledì 11/12 alle ore 14.00 presso l’aula A della palazzina ingegneria. Foglio presenze disponibile presso l’ufficio Sicurezza. Allegati: Format elenco attività per impresa da consegnare nella prossima riunione | Imprese |  |