Spett.le

Cantiere Ansaldo Energia S.p.a.

Centrale Sorgenia di Aprilia

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 - Aprilia (LT)

Michele Ternullo

Data	07-01-2014

Vs. rif.	 Richiesta Email del 02/12/2013 RIG-0432-13-PO-385

Ns. Offerta: 2013/0943

Oggetto: Revisione Motore 13LCA20EC001  ( motore rilancio condensato )

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per ripristino perni morsettiera del motore di cui sopra installato presso Vs. Cliente SORGENIA POWER APRILIA (LT).

- Scollegamento motore dalla linea di alimentazione

- Smontaggio scatola morsettiera

- Smontaggio isolatori e vecchi perni

- Dissaldatura dei vecchi perni

- Saldatura nuovi perni in lega di castolin con Ag.>40%

- Rimontaggio isolatori

- Rimontaggio Scatola morsettiera

- Ricollegamento

Il lavoro s svolgerà nell’arco di una giornata  e un costo per n°. 2 tecnici specializzati per un totale di 									€. 1.150,00+iva22%

N.B. Per fare questo lavoro sarà necessario usare la fiamma ossi-acetilenica per effettuare le saldature( quindi verificare l’effettiva possibilità di utilizzo sull’impianto), si dovrà conoscere prima dello smontaggio la forma dei perni per prepararli prima dell’intervento, per cui sarà cura del cliente metterci in condizioni di avere queste notizie. Se queste notizie non fossero disponibili il lavoro si potrebbe protrarre per più di una giornata con costi che andranno consuntivati a parte.

Esclusioni

La R.E.M. S.R.L. in caso di situazioni(danni) non previsti nella presente fornirà una offerta aggiuntiva e non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d’uso impianto, perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.

N.B. Risultano inclusi oneri per lo svolgimento delle attività in oggetto nel rispetto delle

normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, (Compresi/Netti

CONDIZIONE DI OFFERTA

- La presente offerta ha validità di 30 gg.

- La quotazione si intende IVA esclusa

- Consegna con data da  concordare

- Resa f.co Vs. stabilimento

- Pagamento 60gg.d.f.f.m.

- L’emissione della fattura è contestuale alla partenza del motore revisionato

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

R.E.M. S.R.L.