Spett.le DGA Srl

Sede legale:

Via Castellammare, 143

80054 Gragnano (NA)

c.a. Sig.ra Graziuso Rosa

Ns. Rif. Ordine: 2018/0020

OGGETTO: Progettazione, sviluppo e MIS software tornio Heyligestaedt OP20/14 - FCA

Italy Avellino

Come da Vs offerta rimettiamo di seguito Ns ordine relativamente a quanto in oggetto specificato

Patrica, 19/01/2018

R.E.M. s.r.l.

Firma del Rapp. Legale

Adele Pace

1-Descrizione delle forniture

Attività di progettazione software:

- progettazione e sviluppo software CNC/PLC presso Vs sede;

- sviluppo pagine grafiche;

- manualistica.

Attività di messa in servizio:

- attività di MIS CNC e PLC presso FCA Avellino;

- Prove di lavorazione sui pezzi;

- Assistenza e istruzione al personale presso FCA Avellino per 2 settimane;

2- Durata degli interventi

- Istallazione e messa in servizio presso FCA Avellino: 2 settimane lavorative tassative dal 22/01/2018

- Assistenza: 1 settimana lavorativa ( Salvo problematiche riscontrate durante MIS e Assistenza di vs

competenza e che rendono necessari eventuali prolungamenti temporali)

3- Esclusioni

- Non sono previste nel presente ordine altre attività software, elettriche/meccaniche diverse da quelle ivi

descritte:

- E' esclusa dalla fornitura ogni altro materiale o bene diverso da quanto previsto nel presente ordine.

4- Garanzia

- La durata della garanzia sarà valida per un periodo di 24 mesi a partire dal giorno successivo

all'accettazione della macchina da parte di FCA Avellino, verso ogni vizio di progetto e lavorazione

riconducibile alle attività e/ o forniture di Vs competenza.

- Si richiede da parte Vs copia di una polizza assicurativa multi rischi  a garanzia di eventuali danni e/o problematiche riferibili al Vs operato.

5- Costi

- I costi per le attività sopra descritte ammontano ad Euro 16.200,00 + IVA

6- Condizioni di fornitura

- Acconto all'ordine del 10% + IVA

- Fatturazione del saldo da effettuarsi successivamente all'accettazione della macchina da parte di FCA Avellino

- Seguirà Contratto di Subappalto con Voi stipulato e da ritenersi complementare e integrativo del presente ordine.

Patrica, 19/01/2018

R.E.M. s.r.l.

Firma del Rapp. Legale

Adele Pace