Spett.le SATEC IMPIANTI  Srl

Sede legale:

Via Pietrangelo, 14

80049  Somma Vesuviana (NA)

c.a. Sig. Sommese Mario

Ns. Rif. Ordine: 2017/0221

OGGETTO: Lavoro da eseguire presso  FCA Italy Avellino su Tornio Fischer

Come da Vs offerta rimettiamo di seguito Ns ordine relativamente a quanto in oggetto specificato

Patrica 28/06/2017

Firma del Rapp. Legale

Adele Pace

1- Descrizione delle lavorazioni

- Smontaggio vecchio quadro elettrico

- Rimontaggio nuovo quadro elettrico

- Smontaggio vecchie apparecchiature bordo macchina

- Smontaggio vecchio conduit elettrico

- Rimontaggio nuova apparecchiatura bordo macchina

- Rimontaggio nuovi conduit elettrici

- Verniciatura/Pulizia Macchina

- Prove di funzionamento

2- Durata degli interventi

- Lavorazioni presso FCA Italy Avellino per 2 settimane lavorative tassative  a partire dal 29/07/2017

( Salvo problematiche riferibili a Vs competenze e che rendono necessari eventuali prolungamenti temporali)

3- Esclusioni

- Non sono previste nel presente ordine altre diverse da quelle ivi descritte:

- E' esclusa dalla fornitura ogni altro materiale o bene diverso da quanto previsto nel presente ordine.

4- Garanzia

- Si richiede da parte Vs copia di una polizza assicurativa multirischi a garanzia di eventuali danni e/o problematiche riferibili al Vs operato.

5- Costi

- I costi per le attività sopra descritte ammontano ad Euro 6.100.00 + IVA

6- Condizioni di fornitura

- Fatturazione da effettuarsi successivamente all'accettazione della macchina da parte di FCA Avellino.

- Pagamento del saldo con Bonifico Bancario a 60/90/120 giorni DFFM.

N.B. - Attrezzature uso ordinario di VS Fornitura.

- Attrezzatura di sollevamento e trasporto di Ns fornitura.

- Le lavorazioni sopra descritte devono svolgersi rigorosamente sotto le indicazioni ed il controllo     del Ns personale responsabile presente sul posto.

- Il personale deve essere provvisto dei seguenti attestati: Abilitazione a lavorare su piattaforme mobili elevabili PLE con e senza stabilizzatori e Abilitazione all'uso di muletti e carrelli elevatori.

- Seguirà Contratto di Subappalto con Voi stipulato e da ritenersi complementare e integrativo del presente ordine.

Patrica 28/06/2017

Firma del Rapp. Legale

Adele Pace