Spett.le

LEONARDO S.p.A.

Loc. Paduni

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone, 14/05/2024

# Oggetto: Pianificazione lavori in riferimento alla ns offerta 2024_0388

| PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SINGOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPISTICA DAL MOMENTO DELL'ORDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SETTIMANE LAVORATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ACQUISTI MATERIALI | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGI E RIMONTAGGI PRESSO VS AZIENDA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl