Spett.le

T.L.M. S.r.L.

Via Cuma, 28

80132 Napoli

### Frosinone, 23/05/2024

Offerta: 2024_0453

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per intervento tecnico da effettuare presso la Denso di Avellino, comprendente

POSIZIONATORE PRESSA (SOSTITUZIONE)

- Smontaggio vecchio posizionatore

- Rilievi per il collegamento attuale

- Fornitura e posa in opera nuovo PLC Posizionatore

- Programmazione nuovo Posizionatore

- Messa in servizio e prove di funzionamento

Totale a corpo € 4.900,00 + IVA

Consegna: da concordare (cmq non inferiore a 3-4 settimane d.o.s.i)

Fermo macchina: circa 2 gg

Pagamento: solito in uso

Validità offerta: 60gg

IN ALTERNATIVA POSIZIONATORE PRESSA INTEGRATO

- Smontaggio vecchio posizionatore

- Chiusura apertura quadro elettrico

- Fornitura e posa in opera di un nuovo Drive Nidec tipo M700 completo di filtro, resistenza di frenatura, Keypad, Scheda SI Application, Scheda Profinet

- Modifica collegamenti elettrici

- Modifica sw PLC Pressa per gestione posizionatore

- Modifica sw HMI Pressa per gestione posizionatore (pagina gestione, allarmi, gestione ricette)

- Schemi elettrici modificati

- Dico installazione elettrica

- Messa in servizio e prove di funzionamento

Totale a corpo € 6.100,00 + IVA

Consegna: da concordare (cmq non inferiore a 2-3 settimane d.o.s.i)

Fermo macchina: circa 3 gg

Pagamento: solito in uso

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl