Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

C.A. Santo Diano

### Frosinone,  06/06/05

Offerta: 2289

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta relativa alla messa in servizio del sistema di automazione mulino, stoccaggio materie prime e portate dei prodotti.

Per la messa in servizio, si ritengono necessari le seguenti attività:

- Verifica cablaggi elettrici insieme al personale elettrico

- Verifica della mappatura degli I/O

- Taratura strumenti

- Verifica rispondenza procedure software

- Verifica sinottico di impianto

- Prove di funzionamento

Per effettuare tali attività si prevedono almeno  10 gg di lavoro di due tecnici software.

È necessario per il rispetto delle tempistiche che l’impianto sia perfettamente a posto per quanto riguarda la parte meccanica, pneumatica e elettrica.

Il costo orario del NS tecnico software è di € 40,00+IVA

Vitto e alloggio di VS fornitura

Il viaggio compreso oneri è di € 0,55+IVA/Km

Ore di viaggio € 30,00+IVA

Per interventi di durata inferiore alle 4 ore Vi verranno addebitate comunque 4 ore.

Per interventi di durata superiore alle 4 ore Vi verranno addebitate 8 ore.

Per interventi in orario straordinario serale dalle 17.00 alle 22.00 Vi sarà addebitata una maggiorazione del 35%.

Per interventi in orario straordinario notturno e festivi. Vi sarà addebitata una maggiorazione del 100%.

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl