Spett.le

FIMAC  s.r.l.

Strada del Meisino, 81/40

10132 Torino (To)

### Frosinone,  10/06/2014

Offerta: 2014_0416

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FIMAC s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, software, MIS robot e navette Itca Cassino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di gestione del sistema di protezione e delle due navette

- Software PLC e OP di sistema

- Messa in servizio del sistema presso il cliente finale

- Progettazione e realizzazione  interscambio tra PLC presse, PLC di linea

- Installazione software EZ in 8 robot, MIS dei robot, realizzazione di una matricola per ogni robot, assistenza alla partenza

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

1.2)   Visita stabilimento cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO ELETTRICO GENERALE

Fornitura di un quadro elettrico di comando e controllo con le seguenti caratteristiche:

- carpenteria in lamiera dimensioni circa 800x400x2000 completo di zoccolo

- interruttore generale bloccoporta

- modulo 3 luci e lampada illuminazione

- alimentatore 24 vdc 10 A completo di tutte le protezioni

- gruppo di ventilazione interno

- Due interruttori di alimentazione e protezione navette

- PLC di comando e controllo Siemens tipo S7-300 CPU 315 2DP-PN-F completa di 1 Mb di memoria, 24 input di sicurezza, 32 input, 16 output di sicurezza, 32 output

- OP Siemens tipo Comfort, 6", colori, touch screen

- contattori di interfacciamento uscite

- morsettiera, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2) QUADRO NAVETTE

Fornitura di due quadri elettrici di comando e controllo con le seguenti caratteristiche:

- carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- interruttore generale bloccoporta

- modulo 3 luci e lampada illuminazione

- alimentatore 24 vdc 10 A completo di tutte le protezioni

- gruppo di ventilazione interno

- modulo remotato Siemens tipo ET200S, 8 input di sicurezza, 48 input, 8 output di sicurezza, 32 output

- contattori di interfacciamento uscite

- servoazionamento per il comando del motore di traslazione da 35Nm completo di filtro di rete, pannello operatore, resistenza di frenatura, modulo Profibus, modulo processore

- servoazionamento per il comando del motore di traslazione laterale da 10Nm completo di filtro di rete, pannello operatore, resistenza di frenatura, modulo Profibus, modulo processore

- otto gruppi di comando motori centratori completi di resistenza di frenatura

- quattro gruppi di comando magneti

- morsettiera, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.3) NAVETTE

Fornitura e posa in opera del seguente materiale per ogni singola navetta:

- catena portacavi completa di cavo di alimentazione per robotica e cavo segnali

- motoriduttore di traslazione da 40 Nm completo di motore autofrenante e encoder assoluto

- motoriduttore di traslazione laterale da 10 Nm completo di motore autofrenante e encoder assoluto

- otto servomotori da 1.5Nm per il comando dei centratori

- nove encoder assoluti per il comando dei centratori

- quattro elettromagneti

- 18 extracorsa

2.1.4) SOFTWARE

- Fornitura software PLC di gestione del sistema

- Fornitura software assi posizionamento

- Fornitura software OP

- Fornitura software  interscambio tra PLC presse, PLC di linea

- assistenza alla partenza

2.1.5) ROBOT

- Installazione software EZ in 8 robot

- MIS dei robot

- realizzazione di una matricola per ogni robot

- assistenza alla partenza

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici e edili

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

- Software assi

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 86.370,00 + IVA  di cui € 56.000,00 di materiale e 30.370,00 di manodopera

La quotazione economica dell'intera fornitura eliminando i centratori automatici è la seguente:

Totale a corpo € 64.370,00 + IVA  di cui € 38.000,00 di materiale e 26.370,00 di manodopera

Consegna: da concordare

Pagamento: 30% all'ordine, restante a 60-90gg DFFM

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl