Spett.le

ISOPAN S.P.A

Via Morolense

03010 Patrica (Fr)

### Frosinone,  11/01/08

Offerta: 5101

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- ISOPAN S.p.A

- ……………….

- …………………….

Modifica sistema di taglio taglierina linea B

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la modifica e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA SIEMENS

Modifica del quadro elettrico di potenza comprendente:

- Smantellamento del sistema realizzato con azionamento Mipro

- Fornitura e posa in opera di un contattore e terna di fusibili per alimentazione nuovo azionamento

- Installazione di nuovo azionamento Siemens 611U di VS fornitura (filtro, bobine, alimentatore, parte di potenza, parte di regolazione

- Posa in opera di cavi elettrici di potenza e segnali per il motore di VS fornitura

- Collegamento elettrico del motore 1PH di VS fornitura

- Modifiche software e prove di funzionamento

2.1.2 ) SISTEMA CONTROL TECHNIQUES

Fornitura di un sistema composto da azionamento e motore comprendente:

- Smantellamento del sistema realizzato con azionamento Mipro

- Fornitura e posa in opera di un contattore e terna di fusibili per alimentazione nuovo azionamento

- Fornitura e posa in opera di un azionamento Control Techniques tipo Unidrive SP da 5,5 Kw completo di filtro, resistenze di frenatura

- Fornitura e collegamento elettrico di un motore Oemer vettoriale tipo MFU100M, 5.5Kw, 1500-6000 rpm, completo di servoventilazione e encoder incrementale

- Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di potenza e segnali per il motore

- Modifiche software e prove di funzionamento

2.1.3 ) SISTEMA CONTROL TECHNIQUES CON INVERTER

Fornitura di un sistema composto da inverter e motore comprendente:

- Smantellamento del sistema realizzato con azionamento Mipro

- Smantellamento della scheda asse FM354

- Fornitura e posa in opera di un contattore e terna di fusibili per alimentazione nuovo inverter

- Fornitura e posa in opera di una scheda camme FM352

- Fornitura e posa in opera di un inverter Control Techniques tipo Commander SK da 5,5 Kw completo di filtro, resistenze di frenatura

- Fornitura e collegamento elettrico di un motore Fimet tipo 132, 5.5Kw, 1400 rpm, completo di servoventilazione e encoder SSI

- Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di potenza e segnali per il motore

- Modifiche software e prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi meccanici e modifiche per adattamento di motori e encoder

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadro aggiornato

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1 è  la seguente:

Totale a corpo    €  3.000,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2 è  la seguente:

Totale a corpo    €  6.750,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.3 è  la seguente:

Totale a corpo    €  5.200,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl