Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  30/06/2011

Offerta: 2011_543

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifiche elettriche Bolenz

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Modifiche quadro elettrico di comando e controllo macchina

- Realizzazione modifiche impianto elettrico bordo macchina

- Messa in servizio macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS indicazioni verbali

  - )  Verifica macchina

  - )  Schemi elettrici macchina

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MODIFICA QUADRO GENERALE DI COMANDO

Modifica quadro elettrico di comando comprendente:

- PLC di sicurezza PILZ per la gestione di tutte le sicurezze con modulo comunicazione Profibus

- PLC Siemens tipo S7-300 CPU 313 2DP per la gestione della comunicazione con Pilz e OP

- OP di comando e controllo Siemens touch screen 5.5”, monocromatico

- Pulsantiera frontequadro

- Rele, contattori, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2 ) IMPIANTO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Fornitura e posa in opera di un finecorsa di sicurezza da installare sulla porta di accesso posteriore della macchina

- Fornitura e posa in opera di due barriere fotoelettriche certificate cat. 2,  1 fascio da installare sull’estensione della pedana

- Fornitura e posa in opera di due elettroserrature di sicurezza da installare sui cancelli di accesso della macchina

- Fornitura e posa in opera di due pulsanti di emergenza da installare vicino ai cancelli di accesso della macchina

- Fornitura e posa in opera di una pulsantiera pensile di tipo bifilare da installare nell’area di lavorazione della macchina

- Posa in opera di tre bordi sensibili e una centralina di controllo di VS fornitura sulla testa di deposito della macchina

- Posa in opera di due bordi sensibili e una centralina di controllo di VS fornitura sul carrello della macchina

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza codificati per il controllo delle protezioni leggere

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza codificati per il controllo dei parapetti installati

- Posa in opera di una serratura di sicurezza di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di due pulsantiere mobile per il comando del carro

- Fornitura e posa in opera di due barriere fotoelettriche certificate cat. 2,  1 fascio da installare sul carro per il controllo delle orecchiale

- Fornitura e posa in opera di due segnalatori ottici/acustici da installare sul carro ai vertici dello stesso

- Fornitura e posa in opera di un segnalatore ottico/acustico da installare sul quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un segnalatore ottico/acustico da installare sul quadro di controllo della testa di lavoro

- Posa in opera di un a nuova catena portatavi di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e tutte le apparecchiature

- Fornitura e posa in opera di tutte le modifiche da effettuare sui vari quadri e cassette per l’esecuzione dei lavori sopra indicati

2.1.3) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC di sicurezza per la gestione e il controllo delle sicurezze della macchina

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi della macchina e della visualizzazione dello stato delle apparecchiature e allarmi

- Modifica software attuale della macchina (di fornitura dell’Avio)

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

2.1.5) SCHEMI ELETTRICI

- Fornitura di schemi elettrici aggiornati (solo le pagine interessate alla modifica)

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico (solo parte modificata)

- Dichiarazione di conformità installazione

- Manuale di funzionamento macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  per una singola macchina è la seguente:

Totale a corpo    € 39.800,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 6-7 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl