Spett.le

SOFIR ITALIA s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  03/03/2012

Offerta: 2012_0

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR ITALIA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Modifiche software sovraccarico presse L90 Pomigliano

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Modifica software PLC e OP di tutte le presse della linea 90

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostri schemi elettrici

1.2 )  Software presse

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione del software delle due presse in oggetto complete di pannello operatore.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) SOFTWARE

- Modifica software PLC delle presse per inserimento controllo sovraccarico slitte

- Modifica software OP delle presse per la gestione del sovraccarico e allarmi relativi

2.1.2) RILIEVI E MESSA IN SERVIZIO

- Rilievi dei software attualmente installati sulle presse e verifica parametri (1 giorno)

- Installazione software modificato PLC e OP e prove di funzionamento (3 giorni)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati dai Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 4.300,00 + IVA

Per scaricare i programmi nelle macchine e effettuare le prove abbiamo stimato 3 gg di lavoro a Pomigliano.  Se si riuscisse a effettuare il tutto in solo 2 gg la quotazione economica diventerebbe la seguente:

Totale a corpo € 3.800,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: 60/90gg dalla consegna con BB

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl